Додаток 1

до рішення Кіровоградської міської ради

від ___ грудня 2011 року                                                                                № ____

Заходи щодо забезпечення виконання Програми

будівництва, реконструкції,  ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи  в місті  Кіровограді на 2011 рік

## Будівництво, реконструкція, ремонт доріг

| № п/п | Зміст заходу | Термін вико-нання | Фінансове забезпечення /тис. грн./ |  |  |  |  |  | Підстава |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | в тому числі |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Держ. бюджет | Обл. бюджет | Міський бюджет |  | Інші |  |
|  |  |  |  |  |  | Спеціальний фонд | Загальний фонд |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Капітальний ремонт доріг, у тому числі виготовлення проектно - кошторисної документації | 2011 | 2158,600 |  |  | 2158,600 |  |  | Виконання ЗУ «Про дорожній рух» |
| 2. | Виготовлення проектно-кошторисної документації | 2011 | 11,500 |  |  |  | 11,500 |  |  |
| 3. | Поточний ремонт доріг, у тому числі ліквідація ямковості | 2011 | 2037,032 |  |  | 990,432 | 1046,600 |  |  |
| 4. | Ремонт та улаштування поліпшеного покриття доріг | 2011 | 275,000 |  |  |  | 275,000 |  |  |
| 5. | Поточний ремонт тротуарів | 2011 | 116,000 |  |  |  | 116,000 |  |  |
| 6. | Влаштування примусових обмежувачів швидкості із асфальтобетону | 2011 | 20,000 |  |  | 20,000 |  |  |  |
| 7. | Погашення кредиторської заборгованості | 2011 | 142,413 |  |  | 142,413 |  |  |  |
| 8. | Виконані роботи 2010 року згідно з актами звірок |  | 319,305 |  |  | 319,305 |  |  |  |
|  | Всього: |  | 5079,850 |  |  | 3630,750 | 1449,100 |  |  |

2

Експлуатація дорожньої системи

| № п/п | Зміст заходу | Термін вико-нання | Фінансове забезпечення /тис. грн./ |  |  |  |  |  | Підстава |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | в тому числі |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Держ. бюджет | Обл. бюджет | Міський бюджет |  | Інші |  |
|  |  |  |  |  |  | Спеціальний фонд | Загальний фонд |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Утримання та ремонт світлофорних об'єктів | 2011 | 749,000 |  |  |  | 749,000 |  |  |
| 2. | Влаштування дорожніх знаків | 2011 | 293,590 |  |  | 293,590 |  |  |  |
| 3. | Відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста | 2011 | 247,733 |  |  |  | 247,733 |  |  |
| 4. | Влаштування та ремонт пішохідних огороджень | 2011 | 150,000 |  |  | 150,000 |  |  |  |
| 5. | Погашення кредиторської заборгованості | 2011 | 19,500 |  |  | 17,500 | 2,000 |  |  |
| 6. | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію доріг. | 2011 | 16,410 |  |  | 16,410 |  |  |  |
| 7. | Виконані роботи 2010 року згідно актів звірок |  | 407,556 |  |  | 403,865 | 3,691 |  |  |
|  | Всього: |  | 1883,789 |  |  | 881,365 | 1002,424 |  |  |

Начальник Головного управління

житлово-комунального господарства                                                                        О.Головченко