

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКСВІТЛО»

 КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

25030, м. Кропивницький, вул. Юрія Бутусова, 20, тел.066-724-44-28, ел.п. **misksvitlo@ukr.net**

**Про підсумки роботи КП «Міськсвітло»**

 **за 10 місяців у 2021 році**

Чисельність працівників підприємства складає 32 чол., в тому числі адміністративно-управлінський персонал – 9 чол., оператори диспетчерської служби –5 чол., машиністи автовишки та автогідропідіймача – 4 чол., водій автотранспортного засобу (Газель) – 1 чол., електромонтерів – 7 чол., газоелектрозварювальник – 1 чол., сторожів – 4 чол., комірник – 1 чол.

На захід з поточного ремонту та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення у 2021 році передбачена сума у розмірі 21 683 200,00 грн. За 10 місяців 2021 року підприємство освоїло кошти в сумі 17 472 402,56 грн., а саме за статтями:

* Заробітна плата – 3 392 125,89 грн.;
* Нарахування – 687 745,01 грн.;
* Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 12 029 671,66 грн.;
* Оплата послуг (крім комунальних) – 115 860,00 грн.;(Астероід)
* Інші видатки (ПДВ) – 1 247 000,00 грн.

Залишок коштів станом на 01.11.2021 року складає – 4 210 797,44 грн.

Послуги з електромонтажних робіт «іншим організаціям» підприємство надало на суму – 541 402,42 грн.

Автопослуги на суму – 285 504,89 грн.

Послуги з надання в оренду місця на опорі – 138 227,92 грн.

Послуги з виготовлення ПКД та ТУ – 82 285,79 грн.

Авторський нагляд – 4 860,00 грн.

Довжина мереж зовнішнього освітлення міста становить 522 км, з них: кабельних ліній - 3 км., повітряних ізольованих ліній (СІП та кабель) - 203 км., повітряних неізольованих - 316 км.

Загальна кількість світильників, задіяних у системі зовнішнього освітлення міста, становить 14580 одиниць, з них:

паркові світильники – 51 од. (0,35 %);

з натрієвими лампами ДНаТ – 1 833 од. (12,57 %);

з лампи типу LED – 481 од. (1,26 %);

 світильники світлодіодні – 12 215 од. (83,78 %).

Найбільш поширеним джерелом світла в системі зовнішнього освітлення міста є світильники світлодіодні LED потужністю від 20 до 125 Вт.

Режим освітлення – на повну, з лютого місяця.

Керування світильниками міста, димінг та моніторинг, реалізовано на платформі системи керування «Астероід». Така система дозволяє відповідно до норм освітлення в певні періоди часу зменшувати споживану потужність світильника, що забезпечує економію електричної енергії до 70%.

З початку 2021 року КП «Міськсвітло» виконало наступні роботи:

- по проектуванню у кількості - 11 проектів;

- по забезпеченню безперебійного живлення струмоприймачів урочистих заходів в місті Кропивницький (День міста, День Конституції України, день підприємця, День незалежності України ) – 5 заходів;

- ремонт та обслуговування ВП і ППВ - 63 одиниці;

- по заміні дротів та розтяжок – 5,1 км;

- по натягу провисаючої повітряної лінії та перенатягу нових дротів - 8,4 км.;

- по демонтаж залізобетонних опор – 17 одиниць;

- по обслуговуванню та огляду світильників у кількості – 3 930 одиниць;

- по відновленню пошкоджених дротів ліній освітлення внаслідок падіння сухостою після поривів вітру (буревію);

- по заміні та регулюванню кронштейнів – 688 одиниць.

- по опрацюванню звернень громадян – 784 одиниці;

- по депутатським зверненням – 124 одиниці;

- по закінченню реалізації програми «Світле Місто» зі встановленням світлодіодних світильників у кількості – 734 одиниць, з них у смт. Нове встановлено – 194 одиниці. (Загальна 5230 одиниць)

Запланована сума на витрати за спожиту електричну енергії струмоприймачів зовнішнього освітлення на 2021р становить – 11,0748 млн. грн. Тариф на електроенергію постійно змінюється:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станом на: Січень | Станом на: Лютий | Станом на: Лютий | Станом на: Серпень | Станом на: Серпень | Станом на: Жовтень | Станом на: Жовтень | Листопад | Грудень |
| 2,95грн. кВт/год з ПДВ | 3,25грн. кВт/год з ПДВ | 3,57грн. кВт/год з ПДВ | 3,92грн. кВт/год з ПДВ | 4,31грн. кВт/год з ПДВ | 5,01грн. кВт/год з ПДВ | 5,51грн. кВт/год з ПДВ |  |  |

 З метою покращення якості освітлення та економії електроенергії в місті необхідно здійснити заміну - 1 833 шт. світильників з лампами ДНаТ. Також необхідно здійснювати заміну кронштейнів, технічно-застарілих кабельних та повітряних ліній загальною довжиною 339 км на новий самоутримний ізольований провід СІП.

Доклад закінчено, дякую за увагу!

**Директор КП «Міськсвітло» Дмитро ТОТОК**

Погоджено:

**Заступник міського голови з питань**

**діяльності виконавчих органів ради Олександр ВЕРГУН**

**Керуючий справами виконавчого**

**комітету міської ради Світлана БАЛАКІРЄВА**