ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Кіровоградської

міської ради

від 26 травня 2009 року № 2005

ПРОЕКТ

«Вільний доступ - ефективне самоврядування»

м. Кіровоград

Дирекції

Всеукраїнського конкурсу проектів

та програм розвитку місцевого самоврядування

### Заява

Просимо прийняти проект «Вільний доступ - ефективне самоврядування» до участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

Додатки:

- Проект обсягом ___________стор. (1 оригінал, 2 копії).

- Електронний варіант проекту (диск).

- Рішення Кіровоградської міської ради від «__»_____ 2009 року №__ «Про затвердження проекту для участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування» (копія).

| Керівник органу місцевого самоврядування, що подає проект | Керівник проекту |
| --- | --- |
| в особі Кіровоградського міського голови Пузакова В.Т. Адреса: м. Кіровоград, вул.К.Маркса, 41 кім. 237 Контактний тел./факс: 8 (0522) 24-08-24 (підпис) “_____”_________________2009 р. М.П. | в особі голови КООІ ВОІ «Союз організацій інвалідів України» Подорожнього С.М. Адреса: м. Кіровоград, вул. Шевченка,3 тел./факс 8(0522) 27-15-60/8(0522)22-76-19 E-mail: koi.soiy@gmail.com (підпис) “_____”_________________2009 р. М.П. |

# РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ

Рада Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування Дирекція Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

# ЗМІСТ ПРОЕКТУ

| № п/п | Назва | № стор. |
| --- | --- | --- |
|  | Заява | 2 |
|  | Реєстраційна картка проекту | 3 |
|  | Зміст проекту | 4 |
|  | Анотація проекту | 5 |
|  | Докладний опис проекту | 7 |
|  | Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект | 7 |
|  | Мета та завдання проекту | 10 |
|  | Технологія досягнення цілей | 11 |
|  | План-графік реалізації заходів проекту | 17 |
|  | Очікувані результати проекту | 21 |
|  | Додаток 1. Форма 1. “Загальний бюджет проекту” Форма 2. “Розклад бюджету за статтями видатків” | 24 29 |
|  | Додаток 2. Очікувані джерела фінансування | 31 |
|  | Додаток 3. Протокол про наміри спільної реалізації проекту | 32 |
|  | Додаток 4. Інформація про партнерські організації | 34 |
|  | Додаток 5. Резюме виконавців проекту | 38 |
|  | Додаток 6. Схема детального визначення проблеми | 43 |
|  | Додаток 7. Зразок реконструкції перехрестя із врахуванням потреб осіб із обмеженими фізичними можливостями | 44 |

АНОТАЦІЯ ПРОЕКТУ

Назва проекту «Вільний доступ - ефективне самоврядування»

Актуальність проекту полягає у його спрямованості на забезпечення універсальної доступності для маломобільних груп населення. Це питання на сьогодні набуває особливої важливості в контексті того, що в нашій державі зараз йде процес ратифікації Конвенції ООН про права інвалідів та факультативного протоколу до неї, які були підписані Президентом України у вересні 2008 року. Відбувається зміна ставлення до людей з обмеженими фізичними можливостями від співчуття до розуміння їх рівноправності на всіх рівнях.

Основна проблема проекту полягає в тому, що сьогодні в Україні люди з обмеженими фізичними можливостями не відчувають повноти забезпечення їхніх прав, задекларованих законами України, указами Президента та іншими нормативно-правовими актами. Звичайно, в останні роки ставлення до людей з інвалідністю значно покращилась, зокрема, мова йде про соціальні стандарти. Та лишаються проблеми, які, на жаль, не враховуються як першочергові при розподілі бюджетних коштів, але які мають велике значення для людей з обмеженими фізичними можливостями. Одна з головних таких проблем – непристосованість вулиць міст та сіл для пересування по них маломобільних груп населення. Неможливість цієї категорії громадян вільно пересуватися містом призводить до того, що вони не можуть добиратись до потрібних місць, в тому числі до роботи, не можуть вести самостійний спосіб життя і тому не відчувають себе повноправними членами суспільства. Тож, проблема, яку планується вирішити в рамках проекту,  забезпечення доступності центральних вулиць міста Кіровограда для маломобільних груп населення.

Інноваційність даного проекту полягає в тому, що це перший в Україні проект, який передбачає комплексний підхід до забезпечення доступності дорожньо-тротуарної мережі. Частіше під поняттям безбар’єрності розуміють влаштування пандусів на окремо взятих об’єктах. Даним проектом передбачається реконструкція перехресть на центральних вулицях міста Кіровограда для забезпечення повної, а не вибіркової, доступності центральної частини міста для маломобільних груп населення. Ще одна інновація – безпосередній контроль якості виконання будівельних робіт, що заплановані в рамках проекту, людьми з обмеженими фізичними можливостями, зокрема, інвалідами-візочниками.

Перелік заходів в рамках проекту

- Проведення моніторингу та дослідження перехресть вулиць на предмет безбар’єрності та універсальної доступності.

- Проведення громадських слухань, «круглих столів», тренінгів із запрошенням громадськості, людей з інвалідністю, експертів, журналістів, будівельників-підрядників.

- Проведення топогеодезичних та інженерно-геологічних робіт, розробка проектно-кошторисної документації.

- Встановлення трьох світлофорних об’єктів на найбільш людних перехрестях в центрі міста.

- Реконструкція діючих світлофорних об’єктів – обладнання їх звуковим обладнанням для зручності користування людьми з вадами зору.

- Влаштування пандусів на перехрестях вулиць із урахуванням потреб осіб із обмеженими фізичними можливостями.

- Встановлення дорожніх знаків, влаштування зовнішнього освітлення та дорожньої розмітки на реконструйованих перехрестях.

- Капітальний ремонт перехресть вулиць, на яких є спуски чи пандуси, побудовані раніше, але які потребують приведення до вимог державних будівельних норм.

- Моніторинг якості будівельних робіт людьми з інвалідністю.

- Проведення інформаційної кампанії в рамках проекту.

- Створення веб-сайту проекту та електронної карти доступності міста Кіровограда.

Очікувані результати проекту:

- Зменшення фінансових витрат з місцевого бюджету на транспортні послуги та створення робочих місць для інвалідів.

- Збільшення кількості людей з обмеженими фізичними можливостями, які включаться в соціальну реабілітацію, відвідуватимуть міські заходи, співпрацюватимуть з громадськими організаціями.

- Вплив проекту на формування місцевої політики у напрямку соціального захисту людей з інвалідністю.

- Покращення формату відносин органів місцевого самоврядування, виконавчої влади та громадських організацій.

- Вдосконалення нормативно-правової бази для подальшого розвитку політики соціальної захищеності громади.

Цільові групи.

Заходи, заплановані проектом, спрямовані на задоволення потреб людей з обмеженими фізичними можливостями. Заходи, заплановані проектом, необхідні як інвалідам, так і особам, що тимчасово втратили можливість вільно пересуватись.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту:

Загальний бюджет проекту – 1300 тис. грн.

Сума, що запитується від Фонду конкурсу,  – 980 тис. грн.

Кошти Кіровоградської міської ради – 245 тис. грн.

Кошти організацій-партнерів – 75 тис. грн.

Організації партнери та співвиконавці проекту:

- Кіровоградська обласна організація інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»

- Державне підприємство «Кіровоград-інформ-ресурси»

- Кіровоградський обласний центр виробничої, професійної реабілітації інвалідів Кіровоградської обласної організації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»

- Відкрите акціонерне товариство «Проектно-вишукувальний інститут «Кіровоградагропроект»

- Комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Кіровограда

ДОКЛАДНИЙ ОПИС ПРОЕКТУ

Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект

Обласний центр, місто Кіровоград, розташоване на берегах річки Інгул. Це старовинне місто зі своєю історією, традиціями, культурою засноване ще в 1754 році імператрицею Єлисаветою. Займає площу в 10,3 тисяч гектарів, 756 гектарів площі міста зайняті зеленими насадженнями, 463 кілометрів доріг. У місті знаходиться 885 вулиць, проспектів, бульварів, провулків, тупиків.

Мешканці міста завжди воліли пишатися своїм містом, прагнули бачити його зеленим, красивим, зручним для життя та пересування в ньому. На 01.01.2001 року в місті проживало 262,8 тисяч чоловік, з яких 62 тисяч дітей та 58 тисяч осіб пенсійного віку. Місто поділено на дві адміністративні одиниці: Кіровський район, в якому проживає 9141 інвалід та 335 дітей-інвалідів до 18 років, та Ленінський район, в якому проживають 3944 інваліди та 307 дітей-інвалідів.

Рівень розвитку суспільства завжди визначають його ставленням до людей похилого віку, інвалідів  та дітей. Чи можемо ми сказати, що ці групи населення можуть почувати себе хоч більш-менш комфортно та зручно в нашому місті? На жаль, ні. Доступність середовища для кожної людини вимірюється її потребами, обсягом та характером діяльності. Люди користуються житлом, навчаються, працюють, подорожують, купують товари, відвідують заклади культури, відпочинку, займаються спортом, при потребі лікуються, і все це відбувається в певному середовищі, яке повинно бути доступне для всіх, без виключення, категорій громадян. У наших умовах, на жаль, навіть прогулянка мами з малюком у візочку може стати справжнім випробуванням. Доводиться обирати такий маршрут пересування, який давав би змогу справлятися з дитячим візочком, вільно і безпечно долати перехрестя та бордюри, безперешкодно заїхати в магазин тощо. І у більшості випадків такий маршрут або змушує долати більшу відстань, або й зовсім відсутній. Не набагато простіше приходиться й літнім людям при відвідуванні аптек, нотаріальних контор чи відділів соціального забезпечення.

Ще більш проблематичним є пересування людини, яка постійно користується інвалідним візком, — і вдома, й на роботі, і в транспорті. Сходи, високі бордюри та вузькі двері не дозволяють людям з особливими потребами дістатися до приміщення, перейти на інший бік вулиці, скористатися громадським транспортом чи телефоном. Стаття 1 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України» передбачає, що „інваліди в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод”. Будучи громадянами, люди з особливими потребами мають такі самі права на вільне пересування, проживання, отримання інформації, доступ до органів влади та участь в управлінні державою. Навіть щоб елементарно реалізувати своє виборче право, треба мати змогу дістатися до скриньки, особисто ознайомитися зі змістом бюлетеня.

Власне, помешкання та місце проживання не повинно перетворюватися на в’язницю для людини лише з тієї причини, що вона пошкодила ногу чи зазнала іншої травми. Засоби масової інформації, пристрої для комунікації, оголошення, сигнали є важливими для всіх громадян, не лише для тих, які мають гострий зір і слух. Тому штучні обмеження, приниження і загрози, які десятки тисяч наших співгромадян переживають через свою неповноправність, викликають справедливий протест і сприймаються, власне, в площині порушення прав людини. Численні акції, пам’ятні багатьом нашим неповносправним коллегам-активістам під гаслами “Ми такі, як усі”, “Дивись на мене, як на рівного“, “Нічого для нас без нас”, сприяють тому, що все більше людей приєднуються до руху неповносправних за свої права і перетворюються з пасивних носіїв діагнозу “інвалідів”, “пацієнтів”, “людей з психофізичними вадами” на сповнених гідності громадян, споживачів послуг, клієнтів, людей з особливими потребами. Одна лише заміна цих понять здатна вплинути на зміну ставлення суспільства до цієї категорії громадян Незважаючи на економічну ситуацію в будь-якій країні або ситуацію з правами людини у цій країні, особи з інвалідністю, зазвичай, лишаються останніми в черзі на дотримання своїх прав людини. Їм відмовляють у можливостях, які дозволили б їм стати самостійними, а, отже, вони змушенні апелювати до доброти і милосердя з боку інших. Усвідомлення ними повноти своїх прав відбувається на фоні революції у сфері прав людини взагалі. Адже прямо на наших очах в Україні відбулися революційні зміни щодо особистих, громадянських і релігійних свобод, коли люди вільно об’єднуються, обговорюють проблеми, коли комунікаційні та інформаційні технології стирають бар’єри спілкування, а поїздки за кордон перетворилися з недосяжної мрії на повсякденну реальність. Органи законодавчої і виконавчої влади та місцевого самоврядування змушені діяти в умовах набагато більшої відкритості і часто громадяни вимагають не лише звіту чиновників за упущення, а включаються в роботу органів влади більш продуктивно на стадії планування і прийняття рішень. Це виражається в численних «круглих столах», слуханнях, спільних робочих групах з конкретних питань. Одним з прикладів такого впливу можна вважати прийняття ряду нормативних документів щодо доступності середовища, розроблених із залученням громадських експертів.

В якості основоположного документа слід згадати Закон «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», який у статті 26 прямо стверджує, що “Органи державної влади і управління, підприємства (об’єднання), установи і організації (незалежно від форм власності і господарювання) зобов’язані створювати умови для безперешкодного доступу інвалідів до житлових, громадських і виробничих будинків, споруд, громадського транспорту, для вільного пересування в населених пунктах”. За невиконання цих умов передбачена відповідальність.

Закон вимагає однозначного забезпечення умов доступності при проектуванні, будівництві і реконструкції будинків, споруд та вулиць міста. Споруди без відповідних пристосувань не повинні проектуватись, їх прийом в експлуатацію і використання не допускається. Тобто, якщо піти за буквою закону, сьогодні треба опломбувати і заборонити використання 99% громадських споруд і приміщень. З одного боку, це, звичайно, нереально, а з іншого — чому б і ні, адже санстанція чи пожежна служба постійно закриває якісь приміщення до усунення недоліків. Хіба ж доступність менш вагома причина?

Будьмо реалістами, в радянські часи взагалі не було поняття про універсальну доступність, і за рік чи навіть за десять років нереально все реконструювати та обладнати пандусами і ліфтами, опустити бордюри. Це відносно недешеві переобладнання. За деякими оцінками, реконструкція забезпечення повної доступності може коштувати до 20% кошторисної вартості будівництва, а часом і набагато більше, або ж взагалі виконання вимог доступності технічно неможливе. Але такі дані - не привід опускати руки.

Доступне архітектурне оточення приносить користь не лише особам з інвалідністю, а й усім людям. Це стосується не лише будівель, а й тротуарів, узбіч, а також перешкод для руху пішоходів. Пункт 4 параграфу 6 Указу Президента України від 18.12.2007 р.                       № 1228/2007 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» постановляє :

- Забезпечити до 1 липня 2008 року облаштування регульованих пішохідних переходів напрямними огородженнями та спеціальними звуковими сигналами світлофорів для створення безпечних умов руху людей з вадами зору.

- Забезпечити запровадження при погодженні проектної документації, видачі технічних умов, приймання в експлуатацію об’єктів дорожньої інфраструктури  контролю за створенням безпечних умов для людей з інвалідністю.

Проблема недоступності вулиць міста, тротуарів, пішохідних переходів, автобусних зупинок тощо призводить до багатьох негативних наслідків, в тому числі травмування людей з обмеженими фізичними можливостями, водіїв та інших пішоходів. Неврегульованість цього питання ставить під загрозу не лише виконання задекларованих на державному рівні документів по забезпеченню соціального захисту людей з інвалідністю, але й прямо вказує на факт дискримінації цих осіб, що конкретно можна розглянути за допомогою схеми детального визначення проблеми у додатку 6.

Розв’язання соціальних проблем повинно відбуватися там, де вони виникають. Послуги на рівні громади сприятимуть соціальному включенню людини та її інтеграції в загальноміське життя. Велике значення в розв’язанні соціальних проблем мають підтримка громадських ініціатив і активізація діяльності місцевого самоврядування.

Цільові групи проекту

Заходи, заплановані проектом, спрямовані на задоволення потреб людей з обмеженими фізичними можливостями, вони необхідні як інвалідам, так і особам, що тимчасово втратили можливість вільно пересуватись, а також дітям, які пересуваються за допомогою дорослих.

Мета та завдання проекту

Мета проекту: створення у місті Кіровограді сприятливих умов для універсальної доступності та реалізації прав людей з обмеженими фізичними можливостями, закріплених Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», посилення ролі та можливостей місцевого самоврядування в співпраці з громадськими організаціями інвалідів у вирішенні соціальних та побутових проблем громади через створення можливостей повноцінного життя конкретній особі з інвалідністю.

Завдання проекту:

- Формування доступності центральних вулиць міста Кіровограда через реконструкцію перехресть із урахуванням потреб осіб із обмеженими фізичними можливостями.

- Створення необхідних умов для реалізації Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та Указу Президента України від 18.12.2007 р. №1228/2007 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення невідкладних умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями».

- Зміна громадської думки у ставленні до людей з обмеженими фізичними можливостями у бік підвищення толерантності та проявів розуміння проблем такої категорії людей та методів їх вирішення.

- Формування позитивного іміджу міської ради серед жителів міста взагалі та людей з обмеженими фізичними можливостями зокрема.

- Доведення на рівні України, що більш доцільного та раціонального способу досягнення мети, ніж безпосереднє залучення цільової групи, а саме людей з інвалідністю, до виконання робіт щодо подолання штучних бар’єрів та покращення зовнішнього вигляду вулиць міста, не існує.

Технологія досягнення цілей

Методи реалізації проекту:

- пошук інформації щодо проблем безбар’єрного доступу та надання послуг соціально незахищеним верствам населення на території міста;

- розробка та створення бази даних підприємств, установ та організацій, які володіють інформацією або надають послуги щодо впровадження сучасних технологій у сферу соціального захисту населення та соціальних послуг для осіб із особливими фізичними можливостями;

- розробка та виготовлення зі спеціалістами управління архітектури та містобудування проекту реконструкції визначених вулиць м. Кіровограда;

- підготовка, проведення робіт щодо переобладнання  перехресть цих вулиць, а також на в’їздах та виїздах з будівель чи приміщень, які відгороджені бордюрами;

- проведення навчання та консультацій для працівників-учасників проекту;

- випуск та розповсюдження інформаційних бюлетенів, документальних телефільмів та повне інформаційне висвітлення в ЗМІ

Опис заходів у рамках проекту:

- Створення робочої групи проекту із залученням представників виконавчих органів міської ради, проектного інституту, Державтоінспекції, Комітету забезпечення доступності м. Кіровограда, будівельних підприємств та організацій, громадськості міста.

  - Розробка плану реалізації проекту з поетапним планом заходів.

  - Розподіл функціональних обов’язків між організаціями-партнерами, виконавцями проекту.

  - Визначення об’єктів будівництва та реконструкції, у тому числі визначення перехресть, які необхідно обладнати світлофорами.

1.4. Придбання обладнання, необхідного для виконання проекту.

В рамках проекту передбачається придбання обладнання за рахунок партнерів проекту, а саме стаціонарного комп’ютера, ноутбука, фотокамери, принтера, копіювальної машини, диктофону. Все це обладнання необхідне для якісного виконання проекту, а саме для проведення моніторингу вулиць, контролю за якістю будівельних робіт, підготовки матеріалів для ЗМІ, розробки та друку анкет, опитувальних листів. Після завершення проекту обладнання буде передане до Кіровоградської обласної організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» для використання з метою забезпечення програмних засад організації – захисту прав та інтересів людей з інвалідністю, сприяння їх інтеграції у суспільство.

2. Підготовчий етап виконання проекту.

2.1 Проведення моніторингу та дослідження перехресть запланованих проектом вулиць на предмет безбар’єрності та універсальної доступності.

2.2. Проведення прес-конференції для ЗМІ, приуроченої  допочатку проекту, ознайомлення журналістів із заходами, які плануються провести протягом проекту.

2.3. Проведення громадських слухань з приводу необхідності переобладнання центральних вулиць міста із запрошенням громадськості, людей з інвалідністю, експертів, журналістів. Громадські слухання допоможуть визначити рівень важливості створення доступних умов для пересування людей з інвалідністю містом, дадуть змогу прислухатись до громадської думки щодо необхідності встановлення світлофорних об’єктів або звукових приставок тощо.

2.4. Проведення тренінгу-навчання для журналістів з проблеми інвалідності. Цей захід є необхідним для формування лояльного ставлення до людей з інвалідністю та подальшого залучення журналістів до висвітлення ходу проекту.

2.5.Проведення навчального семінару для працівників виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств міста для підвищення рівня обізнаності з проблемами людей з обмеженими фізичними можливостями та вивчення засад формування доступності, які на сьогодні діють в Україні та світі.

3.Етап проектування та підготовки до будівельних робіт.

3.1. Проведення топогеодезичних та інженерно-геологічних робіт в рамках проекту передбачає:

- отримання дозволів на виконання даних робіт;

- проведення топо-геодезичних робіт на об’єктах реконструкції;

- погодження топо-геодезичних робіт з власниками мереж;

- проведення інженерно-геологічних робіт на об’єктах реконструкції.

3.2. Збір вихідних даних щодо об'єктів та їх погодження після проведення реконструкції:

- оформлення опитувальних листів;

- отримання технічних умов та погоджень від ВАТ «Кіровоградобленерго»;

- отримання технічних умов та погоджень від ДАІ;

- отримання ордера на виконання будівельних робіт.

3.3. Розробка проектно-кошторисної документації для реалізації проекту включає в себе:

- розробку проектно-кошторисної документації для влаштування пандусів;

- розробку проектно-кошторисної документації для влаштування світлофорних об’єктів;

- розробку проектно-кошторисної документації щодо влаштування дорожньої розмітки.

3.4. Проведення навчально-методичних семінарів для підрядників-виконавців будівельних робіт та людей з обмеженими фізичними можливостями щодо основ універсальної доступності, вивчення державних будівельних норм для підвищення якості будівельних робіт, що будуть виконані в рамках проекту.

4.Основна частина проекту:

4.1. Встановлення трьох світлофорних об’єктів на найбільш людних перехрестях в центрі міста, зокрема тих, що є на шляху до підприємств УТОГ та УТОС.

4.2. Реконструкція діючих світлофорних об’єктів – обладнання їх звуковим обладнанням для зручності користування людьми з вадами зору.

4.3. Влаштування пандусів на перехрестях вулиць із урахуванням потреб осіб із обмеженими фізичними можливостями.

4.4. Встановлення дорожніх знаків для впорядкування руху транспорту на реконструйованих перехрестях.

4.5. Влаштування, за необхідності, зовнішнього освітлення на реконструйованих перехрестях для їх доступності у вечірній час.

4.6. Влаштування дорожньої розмітки на реконструйованих перехрестях.

4.7. Капітальний ремонт перехресть вулиць із урахуванням потреб осіб із обмеженими фізичними можливостями, на яких є спуски чи пандуси, побудовані раніше, але які потребують приведення до вимог державних будівельних норм.

4.8. В межах проведення будівельних робіт передбачається робота груп моніторингу результатів проекту та контролю за якістю виконання будівельних робіт. Моніторинг якості будівельних робіт здійснюватимуть люди з обмеженими фізичними можливостями, а саме інваліди-візочники.

4.9. В рамках проекту планується проведення кількох прес-конференцій та презентацій реконструйованих об’єктів для громадськості. Ці заходи, що проходитимуть протягом всього періоду реалізації проекту, покликані поширити інформацію про проект серед жителів міста та області, змінити громадську думку з питань проблем людей з інвалідністю у бік більш толерантного ставлення до цієї категорії населення.

4.10 Створення веб-сайту проекту.

Веб-сайт покликаний збільшити аудиторію, яку буде поінформовано про хід та результати даного проекту за рахунок активних користувачів мережі Інтернет.

4.11. В рамках проекту планується створення та подальше оновлення електронної карти доступності міста Кіровограда. Карта буде електронною схемою вулиць міста Кіровограда, на яку протягом реалізації проекту буде нанесено інформацію про доступність вулиць, перехресть тротуарів, а також підприємств, установ та організацій міста. Користуватися цією картою, розміщеною на сайті проекту, зможуть як кіровоградці, так і гості міста з обмеженими фізичними можливостями, для яких доступність нашого міста є головним критерієм у прийнятті рішення про його відвідування.

5. Заключний етап проекту.

5.1. Завершення всіх фінансових розрахунків з підрядниками – виконавцями робіт проекту.

5.2. Створення телефільму про хід реалізації, результати проекту і його вихід на обласному телебаченні.

5.3. Проведення засідання робочої групи проекту щодо підбиття його підсумків.

5.4. Підготовка звітів про виконані роботи, фінансових звітів, звіту ефективності проведення та закриття проекту

5.5. Проведення підсумкової прес-конференції за результатами громадського моніторингу питань доступності та за результатами проекту.

5.6.Надання звітів до Фонду Конкурсу. Закриття проекту.

Даний проект є продовженням роботи у сфері досягнення безбар’єрності та універсальної доступності на території міста Кіровограда. На жаль, пряме бюджетне фінансування цих суспільно важливих заходів повністю відсутнє. У зв'язку з цим дуже важливе значення має залучення коштів для виконання зазначених заходів із різноманітних джерел. Органи місцевого самоврядування в питаннях залучення коштів зіштовхуються з проблемами обмежених можливостей територіальної громади та доволі вузьких норм законодавчої бази.

В 2007 році Ленінська районна у місті Кіровограді рада спільно з Кіровоградською обласною організацією Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» здобули перемогу у щорічному обласному конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Завдяки цьому, на території району вдалось реалізувати програму «Реалізація заходів щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до споруд громадського призначення», що в свою чергу дозволило забезпечити безбар'єрність та універсальну доступність до кількох об’єктів першочергового значення для осіб із інвалідністю.

У 2008 році Кіровська районна у місті Кіровограді рада спільно з Кіровоградською обласною організацією Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» здобули перемогу у щорічному обласному конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Це дозволило реалізувати у районі проект «Соціальне таксі». Проект було виконано в повному обсязі, спеціально обладнаний автомобіль на даний час надає послуги в Кіровському районі міста Кіровограда при територіальному центрі по обслуговуванню одиноких та непрацездатних громадян.

Прогнозування наслідків, реалізації проекту щодо

покращення наявної ситуації у розрізі цільових груп:

  - заохочення дотримання прав людини з інвалідністю відбувається так само, як і у випадку з усіма іншими особами;

  - люди з обмеженими фізичними можливостями зіштовхувались із труднощами під час відвідання школи, працевлаштування, голосування на виборах та під час отримання медичного обслуговування. Єдиним шляхом до забезпечення вільного доступу особам з інвалідністю своїми правами забезпечується через послідовні, скоординовані та тривалі заходи на рівні органів місцевого самоврядування районів, міста, області, залучаючи до цього цільову групу;

  - виключення людей з інвалідністю із суспільного життя та їхня залежність від соціальних виплат є дуже прикрою практикою як для їх  сімей, так і для широкого загалу. Надання людям з інвалідністю можливості жити самостійно та робити свій внесок у суспільство є вигідним як з економічної, так і з соціальної точки зору;

  - після проведених заходів має виникнути розуміння, що будь-хто може безпосередньо зіткнутися з проблемою інвалідності упродовж свого життя внаслідок хвороби, нещасного випадку або старості;

  - завдяки реалізації проекту донести до громадськості, що доступність вимагає не тільки облаштування будівель державних установ поручнями і пандусами, а ще й доступними пологими з’їздами на тротуарах, показниками абеткою Брайля, доступними вбиральнями, залученням перекладачів жестової мови та забезпечення субтитрами громадське телебачення, належне освітлення для тих, хто має поганий зір;

  - зміниться ставлення працедавців до цільової групи, яке було зумовлене страхом і стереотипами, та фокусувалось на інвалідності, ніж на здібностях особи. Проте досвід свідчить, що особи з інвалідністю мають вищі показники праці та збереження робочого місця, кращі показники відвідуваності, ніж їхні колеги, які не мають інвалідності. Витрати на пристосування для працівників з інвалідністю є часто мінімальним, а більшість таких працівників зовсім не потребує жодних особливих пристосувань. Але існують й інші переваги для тих, хто наймає людей з інвалідністю, включаючи підвищений моральний дух колективу та більшу доброзичливість.

Моніторинг та оцінювання даного проекту буде здійснюватись спеціально створеними групами експертів, які раз на два місяці проводитимуть опитування пересічних громадян про необхідність та якість виконаних в ході проекту робіт з обов’язковою фіксацією їх думок. Також передбачається контроль за виконанням будівельних робіт, запланованих проектом, спеціальними групами, до складу яких входитимуть люди з обмеженими фізичними можливостями.

Оцінювання успішності виконання проекту здійснюватиметься за наступними кількісними та якісними критеріями:

Кількісні:

- Кількість позитивних відгуків про проект у ЗМІ.

- Кількість позитивних відгуків про проект серед жителів міста та від громадських діячів.

- Кількість створених чи реконструйованих в рамках проекту об’єктів дорожньої інфраструктури.

- Кількість проведених навчально-просвітницьких та громадських заходів щодо проблем доступності людей з обмеженими фізичними можливостями.

- Кількість проведених опитувань та анкетувань жителів міста з теми необхідності забезпечення універсальної доступності.

Якісні:

- Характер публікацій про проект у ЗМІ (позитивний, негативний, нейтральний).

- Якість проведених проектних та будівельних робіт, зокрема, відповідність Державним будівельним нормам та правилам.

- Повнота виконання запланованих за проектом заходів.

Розподіл функцій організацій-партнерів:

Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради здійснює управління виконанням проекту та контроль за його реалізацією. Призначаються відповідальні посадові особи місцевого самоврядування, які будуть здійснювати координацію проекту з боку виконавчих органів ради.

Кіровоградська обласна організація інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (КООІ ВОІ «СОІУ») надає консультативні послуги виконавцю проекту та організації-партнеру, починаючи з планування заходів і закінчуючи станом прийому готових робіт та надання звіту. Основне завдання КООІ ВОІ «СОІУ» – методична підтримка проекту для забезпечення доступності та зручності об’єктів відповідно до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями. Керівник проекту призначається виконавчим комітетом міської ради за поданням КООІ ВОІ «СОІУ».

Робоча група проекту – це орган, який займається поетапним виконанням спланованих заходів проекту.

Комітет доступності виконує функції органу, який вирішує спірні питання, що можуть виникати під час реалізації проекту.

Команда проекту

Кіровоградська обласна організація інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»

Обласна організація інвалідів створена 1999 року. Основним завданням організації є захист прав та інтересів людей з інвалідністю, сприяння їх інтеграції у суспільство. Основними видами діяльності організації є:

- проведення досліджень в сфері соціального захисту людей з інвалідністю;

- надання правової та консультативної допомоги громадянам з інвалідністю;

- проведення просвітницьких та реабілітаційних заходів;

- налагодження ефективної співпраці з місцевими органами влади.

Державне підприємство «Кіровоград-інформ-ресурси»

Підприємство «Кіровоград-інформ-ресурси» є державним підприємством, яке займається встановленням світлофорних об’єктів та облаштуванням дорожньої розмітки на дорогах Кіровограда.

В рамках проекту дане підприємство буде виконувати роботи щодо реконструкції світлофорних об’єктів з необхідними пристосуваннями для людей з обмеженими фізичними можливостями та влаштуванню дорожньої розмітки на реконструйованих об’єктах.

Кіровоградський обласний центр виробничої, професійної реабілітації інвалідів Кіровоградської обласної організації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»

Кіровоградський обласний центр виробничої, професійної реабілітації інвалідів Кіровоградської обласної організації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» створений і функціонує з метою забезпечення людей з обмеженими фізичними можливостями робочими місцями та їх інтеграції у суспільство.

В рамках проекту дане підприємство братиме участь у підготовчому етапі, зокрема, в моніторингу перехресть центральних вулиць міста, здійснюватиме обстеження та контроль за станом виконання робіт.

Відкрите акціонерне товариство «Проектно-вишукувальний інститут «Кіровоградагропроект»

Відкрите акціонерне товариство «Проектно-вишукувальний інститут «Кіровоградагропроект» займається розробкою проектно-кошторисної документації для будівництва різноманітних об’єктів, розробку та підготовку планової та кошторисної документації, інженерно-геодезичні та геологічні роботи, погодження з власниками інженерних мереж, отримуватиме технічні умови та дозволи на виконання робіт.

Комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Кіровограда

Комітет забезпечення доступності міста Кіровограда був створений 5 червня 2007 року на виконання п.3 розпорядження голови Кіровоградської ОДА від 05.04.2007 року №214-р «Про утворення комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Кіровограда» та керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Комітет забезпечення доступності міста Кіровограда є консультативно-дорадчим органом, який утворено при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради з метою координації роботи, пов’язаної з створенням на території міста Кіровограда інвалідам та іншим маломобільним групам населення безперешкодного доступу до об’єктів соціальної інфраструктури, користування транспортом, дорожньо-тротуарною мережею, засобами зв’язку та інформації.

.

План-графік реалізації заходів проекту

| Тривалість заходу (по етапах) | Захід | Джерела фінансування (видатки поточні/капітальні) тис. грн. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Фонд Конкурсу | Місцевий бюджет | Організації-партнери |
| I етап | Підготовка та проектування | 232,53 | 35 | 34,5 |
| Місяць 1 | Створення робочої групи проекту |  |  |  |
|  | Розподіл функцій між виконавцями проекту. |  |  |  |
|  | Проведення моніторингу та дослідження перехресть центральних вулиць міста на предмет доступності. | 2,0 |  |  |
|  | Визначення об’єктів будівництва та реконструкції. |  |  |  |
|  | Прес-конференція для ЗМІ про початок проекту. | 1,5 | 1,0 | 0,5 |
|  | Проведення громадських слухань. | 2,5 |  |  |
|  | Організаційне забезпечення проекту | 8,8 | 29 | 8 |
| Місяць 2 | Проведення топогеодезичних та інженерно-геологічних робіт. | 42,9 |  |  |
|  | Збір вихідних даних щодо об'єктів та їх погодження. | 27,3 |  |  |
|  | Проведення проектних робіт. | 27,98 |  |  |
|  | Проведення навчального семінару для працівників виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств міста з питання забезпечення доступності та безбар’єрності. | 4,0 | 1,0 | 0,5 |
|  | Проведення навчально-методичного семінару для підрядників та людей з обмеженими фізичними можливостями щодо основ універсальної доступності | 4,05 | 1,0 |  |
|  | Моніторинг проекту | 2,0 |  |  |
|  | Придбання обладнання |  |  | 25,0 |
| Місяць 3 | Продовження проведення топогеодезичних та інженерно-геологічних робіт. | 42,0 |  |  |
|  | Збір вихідних даних щодо об'єктів та їх погодження. | 30,0 |  |  |
|  | Проведення проектних робіт | 25 |  |  |
|  | Проведення круглого столу з питань безбар’єрного доступу. | 1,5 | 1,0 | 0,5 |
|  | Розробка веб-сайту проекту | 8,0 |  |  |
|  | Інформаційне забезпечення проекту | 3,0 | 2,0 |  |
| II етап | Виконання основних робіт в рамках реалізації проекту | 674,87 | 195 | 14,5 |
| Місяць 4 | Встановлення світлофорних об’єктів | 55,0 |  |  |
|  | Реконструкція перехресть вулиць із урахуванням потреб осіб із обмеженими фізичними можливостями. | 100,0 |  |  |
|  | Проведення навчально-методичного семінару для підрядників та людей з обмеженими фізичними можливостями щодо основ універсальної доступності. | 4,05 | 1,0 | 0,5 |
|  | Тренінг для журналістів. | 2,0 | 1,0 |  |
|  | Моніторинг будівельних робіт | 3,0 |  |  |
| Місяць 5 | Встановлення світлофорних об’єктів | 50,0 |  |  |
|  | Реконструкція перехресть вулиць із урахуванням потреб осіб із обмеженими фізичними можливостями. | 100,0 |  |  |
|  | Прес-конференція для ЗМІ, презентація веб-сайту проекту. | 1,5 |  |  |
|  | Презентація перших реконструйованих об’єктів. | 0,5 |  |  |
|  | Моніторинг проекту. | 2,0 |  | 0,5 |
|  | Інформаційне забезпечення проекту | 3,0 | 2,0 |  |
| Місяць 6 | Встановлення світлофорних об’єктів. |  | 149,4 |  |
|  | Реконструкція перехресть вулиць із урахуванням потреб осіб із обмеженими фізичними можливостями. | 100,0 |  |  |
|  | Проведення навчально-методичного семінару для підрядників та людей з обмеженими фізичними можливостями щодо основ універсальної доступності. | 4,05 | 1,0 | 0,5 |
|  | Моніторинг будівельних робіт. | 3,0 |  |  |
|  | Інформаційне забезпечення проекту | 3,0 | 2,0 |  |
| Місяць 7 | Реконструкція перехресть вулиць із урахуванням потреб осіб із обмеженими фізичними можливостями. | 100,0 |  |  |
|  | Капітальний ремонт перехресть вулиць із урахуванням потреб осіб із обмеженими фізичними можливостями. | 15,0 |  |  |
|  | Моніторинг проекту. | 2,0 |  |  |
|  | Презентація реконструйованих об’єктів для громадськості та ЗМІ. | 0,5 |  | 0,5 |
|  | Реконструкція діючих світлофорів |  | 15,6 | 12,0 |
| Місяць 8 | Реконструкція перехресть вулиць із урахуванням потреб осіб із обмеженими фізичними можливостями. | 40,0 |  |  |
|  | Капітальний ремонт перехресть вулиць із урахуванням потреб осіб із обмеженими фізичними можливостями. | 22,22 |  |  |
|  | Проведення навчально-методичного семінару для підрядників та людей з обмеженими фізичними можливостями щодо основ універсальної доступності. | 4,05 | 1,0 | 0,5 |
|  | Створення електронної карти доступності Кіровограда. | 10,0 |  |  |
|  | Інформаційне забезпечення проекту | 3,0 | 2,0 |  |
| Місяць 9 | Реконструкція перехресть вулиць із урахуванням потреб осіб із обмеженими фізичними можливостями. | 40,0 |  |  |
|  | Капітальний ремонт перехресть вулиць із урахуванням потреб осіб із обмеженими фізичними можливостями. |  | 18,0 |  |
|  | Моніторинг будівельних робіт. | 4,0 |  |  |
|  | Інформаційне забезпечення проекту | 3,0 | 2,0 |  |
| III етап | Завершення виконання робіт згідно проекту, підбиття підсумків | 72,6 | 15 | 26 |
| Місяць 10 | Реконструкція перехресть вулиць із урахуванням потреб осіб із обмеженими фізичними можливостями.. | 40,0 |  |  |
|  | Капітальний ремонт перехресть вулиць із урахуванням потреб осіб із обмеженими фізичними можливостями. |  | 15,0 |  |
|  | Моніторинг проекту | 2,0 |  |  |
| Місяць 11 | Реконструкція перехресть вулиць із урахуванням потреб осіб із обмеженими фізичними можливостями. | 27,6 |  |  |
|  | Презентація реконструйованих об’єктів для громадськості та ЗМІ.. | 1,0 |  | 1,0 |
|  | Створення та показ телефільму про проект на обласному телебаченні |  |  | 25,0 |
|  | Закінчення проекту |  |  |  |
|  | Написання фінансового звіту |  |  |  |
|  | Підсумкова прес-конференція проекту з презентацією результатів моніторингу та презентацією електронної карти доступності. | 2,0 |  |  |
| РАЗОМ: |  | 980,0 | 245,0 | 75,0 |

Очікувані результати

Всі жителі міста, області та гості можуть безперешкодно та безпечно пройти та проїхати центральними вулицями міста. Кіровоград буде мати вигляд цивілізованого, безпечного, красивого населеного пункту.

- Економічна ефективність полягає у зменшенні фінансових витрат з місцевого бюджету на транспортні послуги та створення робочих місць для інвалідів, у збільшенні прибутку від можливостей надання послуги, що відповідно дасть можливість працевлаштування більшої кількості людей з інвалідністю.

- Зменшиться кількість незадоволених людей з обмеженими фізичними можливостями, що дасть змогу більш ефективно розвивати соціально-економічну самодостатність територіальної громади

- Збільшиться кількість людей з обмеженими фізичними можливостями, які включаться в соціальну реабілітацію, повіривши в свою спроможність самостійного життя, залучившись до ефективної політики самореалізації.

- Звільнені кошти будуть направлені на продовження роботи щодо забезпечення безбар’єрного доступу на вулицях міста та покращення комунальної інфраструктури.

- Доступність міста дасть можливість людям з обмеженими фізичними можливостями вийти з домівок, активно включитися у діяльність громадських організацій та підприємств, заснованих громадськими організаціями інвалідів з метою створення робочих місць для інвалідів у відповідності Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України».

- Збільшується вплив проекту на формування місцевої політики у відповідному напрямку соціальної захищеності людей з вадами та соціально незахищених верст населення. Покращується формат відносин органів місцевого самоврядування, виконавчої влади та громадських організацій.

- Відчувши зміни та підтримку з боку місцевої влади, громада активніше включиться у формування політики захисту прав і свобод людей з обмеженими фізичними можливостями. „Не робіть для нас без нас ” стане більше пріоритетним при розробці нормативно-правової бази.

- Усвідомлення ефективності проекту сприятиме системним зрушенням при розробці та вдосконалені нормативно-правової бази для подальшого розвитку політики соціальної захищеності громади.

Короткотривалі наслідки реалізації проекту

- позитивні відгуки щодо якості та відповідності виконаних робіт;

- свідчення мешканців Кіровограда та гостей міста про поліпшення якості пересування центральними вулицями міста, покращення емоційного та психологічного стану людей з обмеженими фізичними можливостями;

- зменшення рівня зневіри у свої сили та почуття відчаю серед осіб із обмеженими фізичними можливостями;

- збільшення кількості бажаючих взяти участь у масових заходах, присвячених дням державних та міських свят;

- зростання рівня позитивної мотивації;

- зростання обізнаності людей з обмеженими фізичними можливостями про можливості отримання соціальних послуг у місті та області;

- зменшення кількості звернень до міської влади про допомогу для вирішення проблем соціально-побутового характеру;

- встановлення стабільного рівня контактів інвалідів із органами місцевого самоврядування;

- зростання рівня обізнаності журналістів міста та області з проблемами і технологіями соціального захисту людей з обмеженими фізичними можливостями, підвищення їх зацікавленості даною тематикою, а також готовність до співпраці;

- ставлення громади до представників цільової групи значно поліпшиться, особливо щодо проявів толерантності та солідарності;

- звернення представників інших територіальних громад та громадських організацій щодо ознайомлення з досвідом реалізації проекту.

Перспективними наслідками реалізації проекту є:

- створення механізму залучення громадськості до вирішення проблем та прийняття управлінських рішень органами місцевого самоврядування;

- формування шанобливого та бережливого ставлення мешканців та гостей міста до потреб осіб із обмеженими фізичними можливостями;

- демонстрація позитивних результатів співпраці громадських організацій інвалідів та органів місцевого самоврядування у розвитку території, у тому числі щодо благоустрою населеного пункту;

- використання набутого досвіду для розширення дорожньо-тротуарної мережі міста, що відповідатиме нормам безбар’єрності та універсальної доступності;

- економічні переваги розвитку сфери послуг на вулицях, де буде проведено реконструкцію із урахуванням потреб осіб із обмеженими фізичними можливостями.

Фінансова сталість проекту

Даний проект слід розглядати як один з етапів програми забезпечення безбар’єрності та універсальної доступності дорожньо-тротуарної мережі на території міста Кіровограда. Звичайно, коштів, передбачених проектом, недостатньо для забезпечення універсальної доступності усіх вулиць міста. Втім, зробивши доступними для маломобільних груп населення центральні вулиці міста, вже можна чекати таких позитивних результатів як економічна незалежність тих людей з інвалідністю, які завдяки проекту зможуть самостійно добиратися до місця роботи (наприклад, до підприємств УТОГ і УТОС, що підпадають під географію проекту) і тим самим здобути свою фінансову незалежність, стати більш корисними для суспільства.

В ході реалізації цього проекту планується налагодити оптимальний алгоритм співпраці між організаціями-виконавцями проекту. На основі розробленого алгоритму буде можливість реалізовувати подібні проекти в подальшому.

Наступне фінансування, у разі збільшення обсягів проекту, може здійснюватись з кількох джерел: державного, обласного, міського бюджетів, у тому числі з фонду соціального захисту інвалідів чи за рахунок інвестицій, залучених за допомогою співпраці з громадськими об’єднаннями Кіровограда.

Інституційна сталість проекту буде забезпечена подальшим функціонуванням створеної під час реалізації проекту комунальної інфраструктури, а саме світлофорів, тротуарів та пандусів, а також через подальшу співпрацю Кіровоградської міської ради з громадськими організаціями, зокрема, тими, що захищають права інвалідів задля реалізації інших ідей щодо доступності та безбар’єрності.

Політична сталість проекту:

Основними принципами державної політики в сфері соціальної захищеності інвалідів є пріоритет забезпечення безбар’єрності та універсальної доступності дорожньо-тротуарної мережі, будівель та споруд громадського призначення.

Ефективне місцеве самоврядування можливе лише за умови активного залучення до його здійснення територіальної громади міста. Особи із обмеженими фізичними можливостями є повноправними членами територіальної громади, а тому створення умов для безперешкодного пересування для зазначених осіб дозволить їм у повній мірі реалізувати свої права серед іншого і на участь у місцевому самоврядуванні.

Доконче необхідно виконати всі заходи з метою підвищення рівня доступності вулиць Кіровограда для осіб із обмеженими фізичними можливостями, щоб населення міста переконалося у втіленні в життя нормативів чинного законодавства України, що збільшить довіру громадян до органів місцевого самоврядування і сприятиме покращенню соціально-економічної ситуації у місті, зменшення політичного протистояння.

Форма 1.

Загальний бюджет проекту

| Найменування заходів, що здійснюються за проектом; перелік та найменування видатків | Загальна вартість (тис. грн.) | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- |
|  |  | Фонд Конкурсу | Учасник Конкурсу | Організації - партнери |
| 1.Топо-геодезичні та інженерно-геологічні роботи | 84,9 | 84,9 | - | - |
| у тому числі: |
| Дозвіл на виконання робіт 160*15 об’єктів | 2,4 | 2,4 | - | - |
| Топогеодезичні роботи 2800*15 об’єктів | 42,0 | 42,0 | - | - |
| Погодження топогеодезичних робіт 1500*15 об’єктів | 22,5 | 22,5 | - | - |
| Інженерно-геологічні роботи 1200*15 об’єктів | 18,0 | 18,0 | - | - |
| 2. Збір вихідних даних щодо об'єктів та їх погодження після проведення реконструкції | 57.3 | 57.3 | - | - |
| у тому числі: |
| Опитувальні листи 120грн.*15 об’єктів | 1,8 | 1,8 | - | - |
| Технічні умови та погодження ВАТ «Кіровоградобленерго» 1700 грн.*15 об’єктів | 25,5 | 25,5 | - | - |
| Технічні умови та погодження ДАІ 800грн.*15 об’єктів | 12,0 | 12,0 | - | - |
| Отримання ордера на виконання робіт 500грн.*15 об’єктів | 7,5 | 7,5 | - | - |
| Виклик власників інженерних мереж 700грн.*15 об’єктів | 10,5 | 10,5 | - | - |
| 3. Проектні роботи | 52,98 | 52,98 | - | - |
| у тому числі: |
| Влаштування пандусів 396 грн. * 15 об’єктів | 5,94 | 5,94 | - | - |
| Влаштування світлофорного об’єкта 5880 грн.* 3 об’єкти | 17,64 | 17,64 | - | - |
| -Влаштування зовнішнього освітлення перехрестя 4800 грн. *5 об’єктів | 24 | 24 | - | - |
| Влаштування дорожньої розмітки 360 * 15 об’єктів | 5,4 | 5,4 | - | - |
| 4. Встановлення світлофорних об’єктів 84800 * 3 об’єкти | 254,4 | 105 | 149.4 | - |
| 5. Реконструкція діючих світлофорних об’єктів (додаткове обладнання) | 27,6 | - | 15,6 | 12 |
| 6. Реконструкція перехресть вулиць із урахуванням потреб осіб із обмеженими фізичними можливостями | 547,6 | 547,6 | - | - |
| у тому числі: |
| Влаштування пандусів 19000 грн. * 15 об’єктів | 285 | - | - | - |
| Встановлення дорожніх знаків 6700 грн. * 15 об’єктів | 100,5 | - | - | - |
| Влаштування зовнішнього освітлення 30500 грн. * 5 об’єктів | 152,5 | - | - | - |
| Влаштування дорожньої розмітки 640 грн. * 15 об’єктів | 9,6 | - | - | - |
| 7. Капітальний ремонт перехресть вулиць із урахуванням потреб осіб із обмеженими фізичними можливостями (ремонт пандусів) | 70,22 | 37,22 | 33,0 | - |
| 8. Проведення круглого столу з питань безбар'єрного доступу | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 |
| оренда приміщення | 1,0 | - | 1,0 | - |
| оплата послуг групи експертів 5осіб*2год.*50 грн.=500 грн. | 0,5 | 0,5 | - | - |
| - харчування учасників круглого столу | 0,5 | - | - | 0,5 |
| - оренда обладнання (проектор та екран) | 0,3 | 0,3 | - | - |
| - розробка методичних матеріалів | 0,5 | 0,5 | - | - |
| - забезпечення учасників круглого столу роздатковими матеріалами (нормативні акти, блокноти, ручки) | 0,2 | 0,2 | - | - |
| 9. Проведення громадських слухань про необхідність переобладнання центральних вулиць міста Кіровограда і забезпечення універсальної доступності | 4,0 | 2,5 | 1,0 | 0,5 |
| оренда приміщення | 1,0 | - | 1,0 | - |
| оренда обладнання (проектор та екран) | 0,3 | 0,3 | - | - |
| розробка методичних матеріалів (фото об'єктів) | 0,5 | 0,5 | - | - |
| забезпечення учасників громадських слухань роздатковими матеріалами | 0,2 | 0,2 | - | - |
| забезпечення транспортними послугами людей з інвалідністю | 1,5 | 1,5 | - | - |
| - робота волонтерів | 0,5 | - | - | 0,5 |
| 10. Проведення навчального семінару для працівників виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств міста з питання забезпечення доступності та безбар'єрності | 5,0 | 4,0 | 1,0 | - |
| оренда приміщення | 1,0 | - | 1,0 | - |
| оплата послуг експертів3 особи * 2 год.*50 грн.=300 грн. | 0,3 | 0,3 | - | - |
| - харчування учасників семінару | 1,5 | 1,5 | - | - |
| - оренда обладнання (проектор та екран) | 0,3 | 0,3 | - | - |
| - розробка методичних матеріалів | 0,5 | 0,5 | - | - |
| - забезпечення учасників семінару роздатковими матеріалами («Звіт за результатами громадського моніторингу») | 1,4 | 1,4 | - | - |
| 11. Проведення навчально-методичних семінарів для підрядників-виконавців будівельних робіт та людей з обмеженими фізичними можливостями щодо основ універсальної доступності (4 рази протягом реалізації проекту) | 22,2 | 16,2 | 4,0 | 2,0 |
| оренда приміщення | 4,0 |  | 4,0 | - |
| оплата викладацького складу 2 особи * 10 год.*100 грн. | 2,0 | 2,0 | - | - |
| - харчування учасників семінару | 4,0 | 4,0 | - | - |
| - оренда обладнання (проектор та екран) | 1,2 | 1,2 | - | - |
| - розробка методичних матеріалів | 2,0 | 2,0 | - | - |
| - забезпечення учасників семінару роздатковими матеріалами | 1,0 | 1,0 | - | - |
| - забезпечення перевезення людей з інвалідністю до місць проведення семінарів | 4,0 | 4,0 | - | - |
| - робота волонтерів | 2,0 | - | - | 2.0 |
| 12. Проведення тренінгу для журналістів щодо висвітлення проблематики проекту | 3,0 | 2,0 | 1,0 |  |
| оренда приміщення | 1,0 | - | 1,0 | - |
| оплата викладацького складу 2 особи * 2 год.*100 грн. | 0,4 | 0,4 | - | - |
| - забезпечення учасників тренінгу роздатковими матеріалами | 0,3 | 0,3 | - | - |
| - харчування учасників тренінгу | 1,0 | 1,0 | - | - |
| - оренда обладнання (проектор та екран) | 0,3 | 0,3 |  |  |
| 13. Проведення прес-конференцій для ЗМІ (3 рази протягом реалізації проекту) | 5,0 | 5,0 | - | - |
| оренда приміщення | 3,0 | 3,0 | - | - |
| кава-брейк | 1,0 | 1,0 | - | - |
| забезпечення журналістів роздатковими матеріалами | 1,0 | 1,0 | - | - |
| 14. Проведення презентацій реконструйованих об'єктів для представників ЗМІ (3 рази протягом реалізації проекту) | 4,0 | 2,0 | - | 2,0 |
| кава-брейк | 3,0 | 1,0 | - | 2,0 |
| забезпечення журналістів роздатковими матеріалами | 1,0 | 1,0 | - | - |
| 15. Оплата інформаційного забезпечення проекту в друкованих ЗМІ | 25,0 | 15,0 | 10,0 | - |
| - оплата створення інформаційних матеріалів | 5,0 | 5,0 | - | - |
| - плата за розміщення інформаційних матеріалів у друкованих ЗМІ | 10,0 | 10,0 | - | - |
| - розміщення інформаційних матеріалів щодо проекту у віснику міської ради «Вечірня газета» | 5,0 | - | 5,0 | - |
| - розміщення інформаційних матеріалів щодо проекту на офіційному сайті Кіровоградської міської ради | 5,0 | - | 5,0 | - |
| 16. Організація висвітлення проекту на телебаченні: створення серії відеосюжетів для документального фільму | 25,0 | - | - | 25,0 |
| - оплата послуг розробників сценарію | 10,0 | - | - | 10,0 |
| - оплата ефірного часу | 15,0 | - | - | 15,0 |
| 17. Моніторинг проекту. Створення груп для проведення систематичних соціологічних досліджень ефекту проекту, опитування жителів міста, людей з інвалідність тощо: | 10,0 | 10,0 | - | - |
| - оплата послуг щодо проведення анкетування та опитування 10 осіб*500 грн = 5000 грн | 5,0 | 5,0 | - | - |
| - вартість друкованих матеріалів для проведення анкетування та опитування | 2,0 | 2,0 | - | - |
| - Обробка даних моніторингу | 3,0 | 3,0 | - | - |
| 18. Моніторинг виконання будівельних робіт. Функціонування робочих груп з представників людей з інвалідністю (інваліди-візочники) для постійного контролю за якістю виконання будівельних робіт | 10,0 | 10,0 | - | - |
| - оплата послуг щодо проведення обстеження будівельних об’єктів 5 осіб*1000 грн = 5000 грн | 5,0 | 5,0 | - | - |
| - обробка даних моніторингу | 5,0 | 5,0 | - | - |
| 19. Створення веб-сайту проекту | 8,0 | 8,0 | - | - |
| - домен і хостинг | 1,0 | 1,0 | - | - |
| - розробка і впровадження веб-сайту | 2,0 | 2,0 | - | - |
| - оплата послуг сторонніх осіб за адміністрування сайту | 5,0 | 5,0 | - | - |
| 20. Створення та оновлення електронної карти доступності міста Кіровограда | 10,0 | 10,0 | - | - |
| - розробка карти доступності | 3,0 | 3,0 | - | - |
| - оплата послуг сторонніх осіб за адміністрування електронної карти | 7,0 | 7,0 | - | - |
| 21. Оплата послуг з організаційного забезпечення проекту | 45,8 | 8,8 | 29,0 | 8,0 |
| офісні витрати та обладнання | 10,0 | 5,0 | 5,0 | - |
| оплата транспортних послуг | 10,0 | 3,0 | 7,0 | - |
| оплата послуг зв’язку | 2,8 | 0,8 | 2,0 | - |
| інші видатки. | 23,0 | - | 15,0 | 8,0 |
| 22. Придбання оргтехніки у тому числі: | 25,0 | - | - | 25,0 |
| - комп’ютер | 9,0 | - | - | 9,0 |
| - ноутбук | 8,0 | - | - | 8,0 |
| - фотокамера | 2,0 | - | - | 2,0 |
| - принтер | 2,0 | - | - | 2,0 |
| - копіювальна машина | 2,5 | - | - | 2,5 |
| - диктофон | 1,5 | - | - | 1,5 |
| РАЗОМ: | 1300 | 980 | 245 | 75 |

форма 2.

Розклад бюджету за статтями видатків

| Статті видатків | Загальна сума | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- |
|  |  | Державний бюджет | Рада - переможець | Організації – партнери |
|  |  | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % |
|  |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. Видатки споживання: | 180 | 95,0 | 52,8 | 47,0 | 26,1 | 38,0 | 21,1 |
| 1.1 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 134,2 | 86,2 | 64,2 | 18,0 | 13,4 | 30,0 | 22,4 |
| 1.1.1. Оплата послуг сторонніх організацій з організації і проведення за угодами з радою окремих заходів: | 66,2 | 53,2 | 80,4 | 8,0 | 12,1 | 5,0 | 7,6 |
| - організація і проведення комунікативних заходів (семінарів, конференцій, круглих столів, конкурсів тощо (1139); | 7,0 | 4,0 | 57,1 | 2,0 | 28,6 | 1,0 | 14.3 |
| - проведення обстежень, опитувань, аудиту, інше (1139); | 20,0 | 20,0 | 100,0 | - | - | - | - |
| - підготовка і перепідготовка кадрів (тренінги, навчально-методичні семінари тощо (1139); | 39,2 | 29,2 | 74,5 | 6,0 | 15,3 | 4,0 | 10,2 |
| 1.1.2. Оплата послуг з встановлення (інсталяції) програмного забезпечення: | 18,0 | 18,0 | 100,0 | - | - | - | - |
| - створення і впровадження WEB – сторінок/сайтів/порталів (1139); | 8,0 | 8,0 | 100,0 | - | - | - | - |
| - створення і впровадження програмного забезпечення систем дистанційного навчання, інтерактивного опитування, інше (1139). | 10,0 | 10,0 | 100,0 | - | - | - | - |
| 1.1.3. Оплата послуг з інформаційного забезпечення заходів проекту (ЗМІ, телебачення, друкування, реклама) (1139). | 50,0 | 15,0 | 30,0 | 10,0 | 20,0 | 25,0 | 50,0 |
| 1.2. Оплата послуг з організаційного забезпечення проекту: | 45,8 | 8,8 | 19,2 | 29,0 | 63,3 | 8,0 | 17,5 |
| - офісні витрати та обладнання (1131); | 10,0 | 5,0 | 50,0 | 5,0 | 50,0 | - | - |
| - оплата транспортних послуг (1135); | 10,0 | 3,0 | 30,0 | 7,0 | 70,0 | - | - |
| - оплата послуг зв’язку (1138); | 2,8 | 0,8 | 28,6 | 2,0 | 71,4 | - | - |
| - інші видатки. | 23,0 | - | - | 15,0 | 65,2 | 8,0 | 34,8 |
| 2. Видатки розвитку (Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм): | 1120,0 | 885,0 | 79,0 | 198,0 | 17,7 | 37,0 | 3,3 |
| 2.1. Оплата послуг сторонніх організацій за надані науково-дослідні послуги: | 84,9 | 84,9 | 100,0 | - | - | - | - |
| - витрати на топографо-геодезичні роботи та інженерно-геологічні роботи(1171); | 84,9 | 84,9 | 100,0 | - | - | - | - |
| 2.2 Капітальні видатки | 1035,1 | 800,1 | 77,3 | 198,0 | 19,1 | 37,0 | 3,6 |
| 2.2.1 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (2110) | 25,0 | - | - | - | - | 25,0 | 100,0 |
| - придбання виробничого та невиробничого обладнання і предметів довгострокового користування (оргтехніки)(2110); | 25,0 | - | - | - | - | 25,0 | 100,0 |
| 2.2.2 Реконструкція та реставрація (2140) | 939,88 | 762,88 | 81,2 | 165,0 | 17,6 | 12,0 | 1,3 |
| Реконструкція перехресть вулиць із урахуванням потреб осіб із обмеженими фізичними можливостями (2143); | 657,88 | 657,88 | 100,0 | - | - | - | - |
| Реконструкція світлофорних об'єктів із урахуванням потреб осіб із обмеженими фізичними можливостями (2143); | 282,0 | 105,0 | 37,2 | 165,0 | 58,5 | 12,0 | 4,3 |
| 2.2.3 Капітальний ремонт (2130) | 70,22 | 37,22 | 53,0 | 33,0 | 47,0 | - | - |
| Капітальний ремонт перехресть вулиць із урахуванням потреб осіб із обмеженими фізичними можливостями (ремонт пандусів) (2143); | 70,22 | 37,22 | 53,0 | 33,0 | 47,0 | - | - |
| Разом: | 1300,0 | 980,0 | 75,4 | 245,0 | 18,8 | 75,0 | 5,8 |

Додаток 2.

Очікувані джерела фінансування

| Джерела фінансування | Сума (грн.) | Частка в % від всієї суми |
| --- | --- | --- |
| Фінансування з фонду Конкурсу (державного бюджету) | 245000 | 18,8 |
| Фінансування з боку учасника Конкурсу (місцевого бюджету) | 980000 | 75,4 |
| Фінансування з боку організацій-партнерів | 75000 | 5,8 |

ПРОТОКОЛ

про наміри спільної реалізації проекту

від «___» ______________2009року

Кіровоградська міська рада, яка діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в особі Кіровоградського міського голови Пузакова Володимира Тихоновича з одного боку, та Кіровоградська обласна організація інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України», в особі Голови Подорожного Сергія Михайловича, який діє на підставі Статуту, та Відкрите акціонерне товариство Проектно-вишукувальний інститут «Кіровоградагропроект» в особі генерального директора Довченко Петра Івановича, Кіровоградський обласний центр виробничої, професійної реабілітації інвалідів Кіровоградської обласної організації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» в особі директора Бобкової Наталі Володимирівни, яка діє на підставі Статуту, Державне підприємство «Кіровоград-інформ–ресурси» в особі генерального директора Мацько Миколи Юрійовича, яке діє на підставі Статуту з іншого дійшли згоди та вирішили:

1. Об’єднати свої організаційні, професійні можливості для підготовки та реалізації проекту «Вільний доступ - ефективне самоврядування»

2. Розподілити обов’язки таким чином :

- Кіровоградська міська рада бере на себе такі зобов’язання: загальна координація та контроль за всіма етапами виконання проекту.

- Кіровоградська обласна організація інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» бере на себе такі зобов’язання: координація проекту, консультування підрядних організацій-виконавців робіт згідно проекту, постійний моніторинг будівельних робіт на предмет виконання Державних будівельних норм, складання звіту проекту.

- Відкрите акціонерне товариство Проектно-вишукувальний інститут «Кіровоградагропроект» бере на себе такі зобов’язання: підготовка планової та кошторисної документації, інженерно-геодезичні,  геологічні та погоджувальні роботи

- Підприємство об’єднання громадян «Кіровоградський обласний центр виробничої, професійної реабілітації інвалідів» Кіровоградської обласної організації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» бере на себе такі зобов’язання: участь в розробці плану реалізації проекту, виконання окремих заходів, запланованих в рамках проекту,  виконання робіт згідно кошторису, реконструкція перехресть, влаштування пандусів, відповідно Державним будівельним нормам та потребам людей з обмеженими фізичними можливостями.

- Державне підприємство «Кіровоград-інформ–ресурси» бере на себе такі зобов’язання: підготовка в розробці кошторисної документації виконання робіт згідно кошторису, реконструкція світлофорних об’єктів з необхідними пристосуваннями для людей з обмеженими фізичними можливостями, нанесення дорожньої розмітки на реконструйованих об’єктах.

  - 3. Подальшу діяльність здійснювати на основі додаткового складеного та підписаного договору, що є складовою дійсного протоколу

| Кіровоградський міський голова | В.Пузаков |
| --- | --- |
| Голова Кіровоградської обласної організації інвалідів ВОІ СОІУ | С. Подорожний |
| Генеральний директор відкритого акціонерного товариства «Проектно-вишукувальний інститут «Кіровоградагропроект» | П. Довченко |
| Директор ПОГ «Кіровоградського обласного центру виробничої, професійної реабілітації інвалідів» КООІ ВОІ СОІУ | Н. Бобкова |
| Генеральний директор Державного підприємства «Кіровоград-інформ–ресурси» | М.Мацько |

Додаток 4

Інформація про організацію – партнера

| Повна офіційна назва організації – партнера | Кіровоградська обласна організація інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» |
| --- | --- |
| Місце розташування | 25006 м. Кіровоград, вул.Карла Маркса, буд. 55 |
| Юридичний статус | Громадська організація |
| Офіційна адреса | 25006 м.Кіровоград, вул. Шевченка, буд. 3 |
| Контактна особа | Подорожний Сергій Михайлович |
| Телефон | 8(0522) 27 15 60, 8(050) 457 11 99 |
| Факс | 8(0522)22-76-19 |
| Адреса електронної пошти | koi.soiy@gmail.com |
| Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) | 5 |
| Роль та залученість до підготовки даного проекту | Узагальнення зібраної інформації |
| Завдання, які покладаються на організацію – партнера в реалізації проекту | Координація проекту , консультування підрядних організацій-виконавців робіт згідно проекту, постійний моніторинг будівельних робіт на предмет виконання Державних будівельних норм, складання звіту проекту. |

Керівник проекту _________________________________

Печатка організації – учасника Конкурсу _____________________________

Інформація про організацію – партнера.

| Повна офіційна назва організації – партнера | Підприємство об’єднання громадян «Кіровоградський обласний центр виробничої, професійної реабілітації інвалідів» Кіровоградської обласної організації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» |
| --- | --- |
| Місце розташування | 27652, Кіровоградська обл., Кіровоградський район, село Первозванівка, вул. Заводська, 43 А |
| Юридичний статус | Підприємство об’єднання громадян. |
| Офіційна адреса | 27652, Кіровоградська обл., Кіровоградський район, село Первозванівка, вул. Заводська, 43 А |
| Контактна особа | Бобкова Наталія Володимирівна |
| Телефон | 8(095) 1948747 |
| Факс | 8(0522) 32 24 00 |
| Адреса електронної пошти | koi.soiy@gmail.com |
| Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) | 6 |
| Роль та залученість до підготовки даного проекту | Підготовча робота з обстеження та моніторинг об’єктів, підготовка документації |
| Завдання, які покладаються на організацію – партнера в реалізації проекту | Участь в розробці плану реалізації проекту, виконання окремих заходів, запланованих в рамках проекту, виконання робіт згідно кошторису, реконструкція перехресть, влаштування пандусів, відповідно Державним будівельним нормам та потребам людей з обмеженими фізичними можливостями. |

Керівник проекту _________________________________

Печатка організації – учасника Конкурсу _____________________________

Інформація про організацію – партнера.

| Повна офіційна назва організації – партнера | Відкрите акціонерне товариство «Проектно-вишукувальний інститут Кіровоградагропроект» |
| --- | --- |
| Місце розташування | 25002 м. Кіровоград, вул.Орджонікідзе, 2 |
| Юридичний статус | Відкрите акціонерне товариство |
| Офіційна адреса | 25002 м. Кіровоград, вул.Орджонікідзе, 2 |
| Контактна особа | Генеральний директор Довченко Петро Іванович |
| Телефон | 8(0522) 24 14 43 |
| Факс | 8(0522) 54 14 56 |
| Адреса електронної пошти | proekt@kw.ukrtel.net |
| Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) | 190 |
| Роль та залученість до підготовки цього проекту | Розробка та підготовка планової та кошторисної документації, інженерно-геодезичні та геологічні роботи |
| Завдання, які покладаються на організацію – партнера в реалізації проекту | Підготовка планової та кошторисної документації, проведення топогеодезичних та інженерно-геологічних робіт згідно проекту. |

Керівник проекту _________________________________

Печатка організації – учасника Конкурсу _____________________________

Інформація про організацію – партнера.

| Повна офіційна назва організації – партнера | Державне підприємство «Кіровоград-інформ –ресурси» |
| --- | --- |
| Місце розташування | 25003, м.Кіровоград, проїзд Тінистий,3 |
| Юридичний статус | Державне підприємство |
| Офіційна адреса | 25003, м.Кіровоград, проїзд Тінистий,3 |
| Контактна особа | Мацько Микола Юрійович |
| Телефон | 8 (095) 033-96-17, 8(0522) 56-53-70, 8(0522) 56-93-04 |
| Факс | - |
| Адреса електронної пошти | - |
| Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) | 28 |
| Роль та залученість до підготовки цього проекту | Підготовка в розробці кошторисної документації |
| Завдання, які покладаються на організацію – партнера в реалізації проекту | Виконання робіт згідно кошторису, реконструкція світлофорних об’єктів з необхідними пристосуваннями для людей з обмеженими фізичними можливостями, нанесення дорожньої розмітки на реконструйованих об’єктах. |

Керівник проекту _________________________________

Печатка організації – учасника Конкурсу _____________________________

Додаток 5

РЕЗЮМЕ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ

ПУЗАКОВ ВОЛОДИМИР ТИХОНОВИЧ

Базова освіта : вища, Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування рік закінчення-1985р., спеціальність інженер-механік

Досвід професійної діяльності:

1966—1969 — слюсар-ремонтник ремонтного заводу Укрсільгосптехніки (Кіровоград);

1969—1971 — військова служба в лавах Радянської Армії;

1971—1978 — робота на ремонтному заводі Укрсільгосптехніки (Кіровоград);

1978—1983 — начальник ремонтно-будівельної дільниці, заступник директора і секретар заводського партійного комітету КПРС на ремонтно-механічному заводі Укрремтресту (Кіровоград);

1983—1990 — різні посади в організаціях Кіровоградського обласного комітету КПРС;

1990—1993 — голова виконавчого комітету Кіровської районної ради;

1993—1996 —начальник Тресту зеленого господарства (Кіровоград);

1996—2002 — голова ради директорів ВАТ «Кіровоградський ремонтно-механічний завод ім. В. К. Таратути»;

14 травня, 2002 — 25 травня, 2006 — Народний депутат України V скликання, член фракції комуністів (з травня 2002 р.), голова підкомітету з питань цінних паперів та фондового ринку, Комітету з питань фінансів і банківської діяльності (з червня 2002 р.); член Координаційної ради з питань функціонування ринку цінних паперів в Україні (з лютого 2003 р.); 1-й секретар Кіровоградського обкому КПУ;

26 листопада 2006 — обраний Кіровоградським міським головою

Вміння та навички

Має великий досвід роботи на керівних посадах, вміє вдало організувати людей для досягнення намічених цілей, відповідальна та цілеспрямована людина.   Поєднує теоретичні знання та професійний досвід на практиці.

Функції та завдання :

Загальна координація та контроль за всіма етапами виконання проекту.

телефон/факс 8(0522) 24 08 24

РЕЗЮМЕ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ

ПОДОРОЖНИЙ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Нагороди :	Грамота обласної державної адміністрації (2001р.,2004р.) Грамота обласної ради (2002р.,2003р.), Грамота Міністерства праці та соціальної політики (2004), Почесна Грамота Міністерства праці та соціальної політики (з нагрудним знаком 2005)Спільна грамота Кіровоградської ОДА(з нагрудним знаком 2006р.), Почесна грамота Національної Асамблеї інвалідів України(2006р.), Відзнака (нагрудний знак) ВОІ СОІУ «За заслуги»(2005р.), Почесна грамота Кабінету міністрів України(2007),Почесна Грамота Фонду соціального захисту інвалідів України (з нагрудним знаком 2004р.), Грамота Головного управління праці та соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації (2008р)

Базова освіта: Вища, у 1994 році закінчив Кіровоградський педагогічний університет ім. Винниченка, історичний факультет.

Досвід професійної діяльності

З 1999 року Голова Кіровоградської обласної організації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»

Вміння та навички

Має великий досвід у реалізації соціальних проектів, що фінансувалися як державними органами так і міжнародними фондами-грантодавцями. Гарний керівник, має навики організації ефективної командної роботи.

Функції та завдання

Загальна координація,консультації, обстеження та контроль за станом виконання та реалізації проекту його відповідності до будівельних норм, контроль за станом виконання робіт, складання звіту

телефон/факс: 8(0522) 27–15–60/8 (0522)22-76-19 ; 8(050) 457-11-99

РЕЗЮМЕ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ

БОБКОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Базова освіта : 2008р закінчила Кіровоградський педагогічний університет ім. Винниченка, викладач фізичної культури,

Досвід професійної діяльності

В даний час є директором Підприємства об’єднання громадян «Кіровоградського центру виробничої, професійної реабілітації інвалідів» Кіровоградської обласної організації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів „Союз організацій інвалідів України”.

Функції та завдання

Участь в розробці плану реалізації проекту, виконання окремих заходів, запланованих в

рамках проекту, виконання робіт згідно кошторису, реконструкція перехресть,

влаштування пандусів, відповідно Державним будівельним нормам та потребам людей з

обмеженими фізичними можливостями.

Вміння та навички

Має організаторські здібності, схильна до навчання, має навики роботи в команді.

телефон/факс: 8(0522) 27–41–928 (0522)32-24-00, 8(095) 194-87-47.

РЕЗЮМЕ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ

МАЦЬКО МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ

Базова освіта:

Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 1982 р., спеціальність інженер-електрик

Досвід професійної діяльності

Останні п’ять років директор Державного підприємства „Кіровоград-інформ-ресурси”

Функції та завдання

Підготовка в розробці кошторисної документації, Виконання робіт згідно кошторису, реконструкція світлофорних об’єктів з необхідними пристосуваннями для людей з обмеженими фізичними можливостями, розмітка пішохідних перехресть

Вміння та навички

Професійний організатор. Схильний до аналітичного мислення, має навики прогнозування та визначення перспектив поставлених завдань. Відповідальний, цілеспрямований.

телефон/факс 8(0522) 56–53–70, 8(0522) 56–93–04, 8(095) 033-96-17

РЕЗЮМЕ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ

ДОВЧЕНКО ПЕТРО ІВАНОВИЧ

Базова освіта

Вища, Одеський інженерно-будівельний інститут 1971р., факультет теплогазопостачання та вентиляція, Одеський інженерно-будівельний інститут 1972р факультет водопостачання та каналізація

Досвід професійної діяльності

На даний час займає посаду генерального директора відкритого акціонерного товариства «Проектно – вишукувальний  інститут «Кіровоградагропроект».

Вміння та навички

Умілий організатор та керівник. Вміє поєднувати теоретичні навички та професійний досвід задля успішного виконання посалених завдань.

Функції та завдання

Розробка та підготовка планової та кошторисної документації

телефон/факс: 8(0522) 24–14–43, 8(0522) 54–14–56;

Схема детального визначення проблеми

Зразок реконструкції перехрестя із врахуванням потреб осіб із обмеженими фізичними можливостями

# Text boxes

Реєстраційний номер

Категорія конкурсного відбору

Неможливість змінити громадську думку про толерантне ставлення до людей з обмеженими фізичними можливостями

Невиконаня  Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів»

Присутній факт

дискримінації людей з обмеженими фізичними можливостями

Порушення Конституції, Законів України, декларації ООН „Про права людини”. Невиконання Указів Президента України

Негативне відношення людей з обмеженими фізичними можливостями до органів влади та місцевого самоврядування

Неможливість потрапити до необхідного місця.

Велика кількість аварій та травм на дорогах міста.

Зламані тростини та колеса в інвалідних та дитячих візках

Підвищений ризик виникнення аварійних ситуацій з вини маломобільних груп населення

Ризик виникнення стресових ситуацій на дорозі через вихід людей з інвалідністю на проїжджу частину

Скупчення на зупинках. Погана орієнтація людини з тростиною в натовпі, неможливість під’їхати на візку до краю тротуару

Пересування містом людей з інвалідністю, матерів з візочками, людей похилого віку є проблематичним

Вимушеність людей з інвалідністю використовувати проїжджу частину для пересування, через недоступність тротуарів

Люди з вадами зору не можуть безпечно пересуватись містом.

Неналежна якість перевезення людей з інвалідністю у громадському транспорті, зокрема, відсутність відповідного обладнання та оголошення зупинок

Відсутність пологих з’їздів, наявність високих бордюрів на всіх вулицях міста

Ігнорування потреб інвалідів при висадці дерев, встановленні торговельного обладнання, рекламної продукції, автомобілів на тротуарах.

Відсутність дорожньої розмітки на більшості переходах, відсутність керованих світлофорних об’єктів, що відповідають потребам людей з інвалідністю

Непристосованість зупинок до потреб інвалідів (відсутність чіткого графіку руху транспорту, показників за абеткою Брайля)

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 3